ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз       «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2018 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устройство пешеходных тротуаров дер. Иссад - от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от д.21 до д.23 мкр. Центральный | 887908,00 | 95300,00 | 15487,00 | 887908,00 | 95300,00 | 15487,00 | 887908,00 | 95300,00 | 15487,00 | 0 | ООО СК Патриот Трудовое население д. Иссад | МК № 014530002151800004-0194377-01 от 23.07.2018 г. Смета | Устройство пешеходных тротуаров дер. Иссад - от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от д.21 до д.23 мкр. Центральный Уборка территории от мусора | 983208,00 15487,00 | 983208,00 15487,00 | КС-2 № 1 от 19.09.2018 КС-2 № 2 от 19.09.2018 г. КС-3 № 1 от 19.09.2018 Акт приемки выполненных работ б/н от 20.08.2018 г. | 100 100 |
| Устройство пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные | 70625,73 | 7580,27 | 0 | 70625,73 | 7580,27 | 0 | 70625,73 | 7580,27 | 0 | 0 | ООО ВСП Электроком | № 2587 от 12.10.2018 | Устройство пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные | 78206,00 | 78206,00 | КС-2 № 229 от 16.10.2018 г. КС-3 № 229 от 16.10.2018 г. | 100 |
| Замена светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный | 105466,27 | 11136,73 | 0 | 105466,27 | 11136,73 | 0 | 105466,27 | 11136,73 | 0 | 0 | ООО ВСП Электроком | № 2611 от 10.11.2018 № 2612 от 27.11.2018 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный | 53001,00 63602,00 | 53001,00 63602,00 | КС-2 № 273 от 30.11.2018 г. КС-3 от 30.11.2018 КС-2 № 274 от 30.11.2018 кс-3 от 30.11.2018 г. | 100 |
| Итого | 1064000,00 | 114017,00 | 15487,00 | 1064000,00 | 114017,00 | 15487,00 | 1064000,00 | 114017,00 | 15487,00 | 0 |  |  |  | 1193504,00 | 1193504,00 |  | 100 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство пешеходных тротуаров дер. Иссад - от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от д.21 до д.23 мкр. Центральный | кв.м | 386,25 | 386,25 |
| 1.1. | Устройство пешеходных тротуаров д. Иссад: замена светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный | Шт. | 8 | 8 |
| 1.2. | Замена светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный | Шт. | 11 | 11 |