**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство пешеходных тротуаров дер. Иссад - от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от д.21 до д.23 мкр. Центральный | 386,25 кв.м.. | 386,25 кв.м. | 998695,00 | 887908,00 | 95300,00 | 15487,00 | 983208,00 | 887908,00 | 95300,00 | 15487,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные | 8 шт. | 8 шт. | 78206 | 70625,73 | 7580,27 | 0 | 78206 | 70625,73 | 7580,27 | 0 | 78206 | 70625,73 | 7580,27 | 0 | 0 |
| Замена светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный | 11 шт. | 11 шт. | 116603,00 | 105466,27 | 11136,73 | 0 | 116603,00 | 105466,27 | 11136,73 | 0 | 116603,00 | 105466,27 | 11136,73 | 0 | 0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **1193504,00** | **1064000,00** | **114017,00** | **15487,00** | **1193504,00** | **1064000,00** | **114017,00** | **15487,00** | **194809,00** | **176092,00** | **18717,00** | **0** | **0** |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильева Н.Б. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Степанова И.А.\_ | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Капустина О.В. ( 8813635146)\_ |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| М.П. | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Устойчивое общественное развитие частей территорий административного центра д.Иссад МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы»** | | | | | |
| 1. | Устройство пешеходных тротуаров дер. Иссад - от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от д.21 до д.23 мкр. Центральный | Сентябрь  2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для населения | Конкурсные процедуры проведены , контракт заключен, работы по устройству пешеходных тротуаров проведены в полно объеме, созданы комфортные условия для населения |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены заключен муниципальный контакт |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ по устройству пешеходных тротуаров от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от дома № 21 до дома № 23 | 3 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Ремонтные работы по устройству пешеходных тротуаров выполнены в полном объеме в сроки установленные муниципальным контрактом | Работы по устройству пешеходного тротуара выполнены в полном объеме согласно заключенного муниципального контракта |
| 1.3. | Приемка и оплата объекта в порядке , установленном условиями договора | сентябрь 2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Акт приема передачи объекта подрядчика заказчику подписан | Подписан акт приемки передачи и полностью проведена оплата, согласно муниципального контракта |
| 1.1.1. | Устройство пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные | Сентябрь- октябрь 2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для населения | Работы по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный проведены в полном объеме |
| 1.1.2 | Заключение договора подряда на выполнения работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный | Сентябрь 2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Заключен договор подряда на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный | Заключен договор подряда на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный |
| 1.1.3. | Проведение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный | Сентябрь 2018 г. | *Подрядная организация* | Работы по устройству пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные выполнены в полном объеме в установленные договором сроки | Проведены работы по устройству пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные выполнены в полном объеме в установленные договором сроки |
| 1.1.4. | Приемка и оплата объекта в порядке , установленном условиями договора | октябрь 2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Акт приема передачи объекта подрядчика заказчику подписан | Подписан акт приемки передачи и полностью произведена оплата |
| 1.2.1 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный | ноябрь-декабрь  2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для населения | Заменены светильники уличного освещения на светодиодные дер. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный в полном объеме согласно заключенного договора |
| 1.2.2. | Заключение договора подряда на выполнения работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад мкр. Центральный , мкр. Южный | Ноябрь 2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Заключен договор подряда на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад мкр. Центральный , мкр. Южный | Договор подряда на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад мкр. Центральный , мкр. Южный заключен |
| 1.2.3. | Проведение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад мкр. Центральный , мкр. Южный | Ноябрь 2018 г. | *Подрядная организация* | Заменены светильники уличного освещения на светодиодные дер. Иссад мкр. Центральный , мкр. Южный в полном объеме согласно заключенного договора. | Проведены работы по замене светильников уличного освещения на светодиодные дер. Иссад мкр. Центральный , мкр. Южный в полном объеме и в сроки установленные договором |
| 1.2.4. | Приемка и оплата объекта в порядке , установленном условиями договора | декабрь 2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Акта приема-передачи объекта подрядчика заказчику подписан | Акт приема передачи подписан и полностью произведена оплата |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Устойчивое общественное развитие частей территорий административного центра д.Иссад МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На период выполнения мероприятий муниципальной программы на 2018 год | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Полное исполнение запланированных мероприятий муниципальной программы на 2018 год и наиболее эффективное освоение бюджетных средств | Проведен мониторинг реализации муниципальной программы на 2018 год |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь -декабрь 2018 г. | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Подписаны акты приемки передачи согласно муниципального контракта и договоров, оплата произведена полностью согласно установленных сроков |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с комитетом | Подготовлен и сдан ежеквартальный отчет об использовании предоставленной субсидии по состоянию на 01.01.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае образования экономии субсидии | *Администрация МО Иссадское сельское поселение* | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Произведена корректировка муниципальной программы и соглашения после проведения конкурсных процедур |